31/08/2026

Actividad realizada: Inicio del proyecto HojaClara desde cero.

Hoy se comenzó con el análisis del problema y se definió la solución general de la aplicación. Después se trabajó en el diseño lógico mediante PSeInt, creando los algoritmos de generación de cuadrícula, tokenización de fórmulas, evaluación de expresiones, recálculo en cadena y detección de referencias circulares.

También se inició el diseño de la estructura de datos, definiendo que la hoja tendrá 15 filas y 10 columnas y que cada celda almacenará la información necesaria para realizar cálculos y dependencias.

Resultado: Se completó la base inicial del diseño del proyecto, que posteriormente será utilizada para comenzar la implementación en JavaScript.

Bitácora — 1 de septiembre de 2026

Durante la sesión se revisaron y completaron los niveles 1, 2 y 3 del proyecto HojaClara. En el Nivel 1 se verificó la generación dinámica de la cuadrícula mediante JavaScript, utilizando ciclos anidados para crear filas, columnas y encabezados tipo Excel.

En el Nivel 2 se comprobó la edición de celdas mediante doble clic, la creación de un campo input y el almacenamiento independiente de los valores dentro del objeto celdas.

Para el Nivel 3 se creó el archivo evaluador.js, donde se implementó un tokenizador propio y funciones para resolver sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y operaciones con paréntesis, respetando la precedencia matemática y sin utilizar eval() ni new Function().

Finalmente, se conectó el evaluador con la cuadrícula y se realizaron pruebas con fórmulas como =2+3*4, =(2+3)*4, =-5+2 y =3*-2, obteniendo los resultados esperados.